|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektin nimi ja tunnus** | | Leijonat | | | | |
| **Projektin asettaja** | | Keijo Kuosmanen | | | | |
| **Projektipäällikkö/-t** | | Tomi Mönkkönen viikot 41 - 44  Kristian Taskinen viikot 45 - 47  Severi Kupari viikot 48 - 50 | | | | |
| **Projektin aloituspäivä** | | 10.10.2017 |  | | |  |
| **Projektin tavoiteaikataulu** | | Viikolle 50 | | | | |
| **Projektin organisaatio ja vastuualueet** | | | | | | |
| Ohjausryhmä | | Keijo Kuosmanen, Jukka Kinnunen, Teija Tossavainen | | | | |
| Projektiryhmä | | Tomi Mönkkönen, Kristian Taskinen, Severi Kupari | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
| **Projektin tausta** | | | | | | |
| Suomi 100-vuotta kunniaksi tehdä esittelysivusto eri vuosikymmenyksestä. Samalla käydä läpi ja opetella nettisivujen tekemistä. | | | | | | |
| **Projektin tavoitteet** | | | | | | |
| Helppokäyttöinen ja selkeä 1940-luvun esittelysivu varmalla toimivuudella. Sivun kuuluu näyttää hyvältä ja toimia loogisesti, käyttäjästä riippumatta. Sivulta pääsee projektiryhmän esittelysivulle. | | | | | | |
| **Projektin sisältö ja vaiheistus** | | | | | | |
| Aluksi projektin kartoitus, mietitään käyttökohde, vaaditut toiminnot ja yleinen tyyli. Edetään suunnittelemaan sivuston rakennetta ja sisältöä. Kehitysvaihe, tehdään itse sivu ja siihen liittyvät lisätiedostot, sisältötekstit ja kuvat.  Testaus ja korjausvaihe. Testausta ja korjausta tulee toteutettua kehitysvaiheessa.  Julkaisu. | | | | | | |
| **Riskit** Keskeisin riski on jokaiselta jäseneltä eri aiheista puuttuva kokemus ja taito, joka voi johtaa huonoon toimivuuteen tai jonkin projektin vaiheen epäonnistumiseen. Erilaiset nettisivujen kehitystekniikat kuuluu opetella erinomaisen hyvin ja miettiä laajemmassa mittakaavassa ennen käyttöönottoa. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Projektin rajaus**  Tulemme käyttämään HTML, CSS, Bootstrap sekä JavaScripitiä. Eli projektissa ei käytetä valmiita nettisivujen kehitys applikaatioita. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Projektin hinta** | | | | | | |
| 3hlö \* 10h/vk \* 11vk \* 15€/h  Arvio 5000€ | | | | | | |
| **Laatija** |  | | | **Päivämäärä** | 10.10.2017 | |
| **Hyväksyjä(t)** |  | | | **Päivämäärä** |  | |